## Slide 1
气温预测分析系统设计与实现结课答辩
Design and Implementation of temperature prediction and analysis system
项目成员：徐子涵 徐紫程 李俊泽 周子涵 李东昂

## Slide 2
CONTENTS
团队介绍
1
项目计划实现
2
3
项目展示

## Slide 3
团队介绍
PART 01

## Slide 4
团队介绍
小组组长：徐子涵
前端组：李俊泽、周子涵
后端组：徐子涵、徐紫程、李东昂
小组成员：

## Slide 5
团队介绍
徐子涵：项目管理与进度控制、 ARIMA模型及LSTM模型实现与迭代
徐紫程：json数据处理、python处理类
李东昂：对生成的csv数据处理转化为json单位转化、取整
李俊泽：前端django实现与测试、网页与数据库连接，网页跳转、前后端合并与测试、websocket实现、权限管理
周子涵：前端web网页实现、前后端合并与测试
成员工作：

## Slide 6
项目计划实现
PART 02

## Slide 7
项目工作计划：
每天白天各模块独立开发学习
每天晚上小组集中开组会，分享进度状况，规划第二天的任务计划
第一周结束，对项目整体进行评估，整体调整工作规划

## Slide 8
项目计划实现
项目计划甘特图：
Chart: 
开始时间 | 44010 | 44012 | 44013 | 44016 | 44017 | 44018 | 44019 | 44013 | 44016 | 44017 | 44018 | 44019 | 44020 | 44021 | 44022 | 44023
耗时 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9
项目计划实现
项目实际进度：
环境配置
6.29-6.30
前端
后端
前后端分离
7.1
Web学习
7.1-7.3
网页开发
7.3-7.6
图表异步实现7.7
Django实现
7.8-7.9
标准Json处理
7.1-7.2
ARIMA实现
7.2-7.3
Python处理类
7.4-7.6
模型MSE及R2判据
7.4
LSTM实现
7.4-7.8
FLASK实现
7.7
Websocket实现及前后端整合
7.10-7.11
总结及
答辩准备
7.12

## Slide 10
项目计划实现

## Slide 11
项目计划实现
项目基本功能实现：
数据清理
ARIMA模型
Python处理类
Json数据格式处理
前端网页
数据及图表展示
Flask框架
Django框架
Websocket连接
项目附加功能实现：
LSTM模型实现
注册登录功能实现
城市搜索功能实现
权限管理

## Slide 12
项目展示
PART 03

## Slide 13
项目计划实现
系统整体结构：
信息传输
（websocket）
后端服务器
（FLASK）
预测模型
（LSTM）
前端网页
（HTML、CSS、JS）
前端框架
（Django）
数据交互
（AJAX）

## Slide 14
项目展示
ARIMA模型：
为了尽可能满足平稳性要求，进行纵向预测，取每年的同一天作为时间序列。
对数据取一阶差分
针对不同p、q训练模型，取MSE最小的模型作为实际使用模型
Notes: RNN存在的问题在于，当时间间隔不断增大时，RNN会丧失学习过去较久远信息的能力，即梯度消失。

## Slide 15
项目展示
ARIMA模型展示：
误差度量：
MSE = 4.376
R2 = 0.635
ARIMA模型
存在问题：
误差较大，大于显示误差
总训练数据较少
训练模型过多
Notes: ARIMA预测，将非平稳问题，通过多次差分，转化为平稳问题，因此对数据有一定要求，并且由于差分过程的存在，时间数据的离散程度变大，ARIMA模型的拟合度往往不高。

## Slide 16
项目展示
长短期记忆模型（LSTM）：
基于深度学习，可以自主学习数据的隐晦特征，学习精度更高
作为神经循环网络（RNN），可以利用前面的信息对后面的数据进行预测
相较于一般的RNN网络，长短期记忆模型可以利用的“过去”信息更多
Notes: RNN存在的问题在于，当时间间隔不断增大时，RNN会丧失学习过去较久远信息的能力，即梯度消失。

## Slide 17
项目展示
LSTM模型展示：
MSE = 0.299
R2 1
LSTM

## Slide 18
项目展示
项目前端展示（登陆界面）：

## Slide 19
项目展示
项目前端展示(注册界面)：

## Slide 20
项目展示
项目前端展示（主界面）：

## Slide 21
项目展示
项目运行展示

## Slide 22
演示完毕感谢观看
THE END
项目成员：徐子涵 徐紫程 李俊泽 周子涵 李东昂